# 荔园小区延寿路商住楼1-2#楼一层二层联体商场装修设计项目

# 招 标 文 件

# （邀请招标）

# 招 标 编 号：         闽建发招字【2015】343号          1

# 项 目 名 称：荔园小区延寿路商住楼1-2#楼一层二层联体商场装修设计项目

# 招  标  人：福建南日岛海产品电子商务股份有限公司   (盖章)

# 招标代理人：   福建建发工程咨询有限责任公司        (盖章)

日期：2015年 12月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第一章  招标公告

1.招标条件

福建建发工程咨询有限责任公司受福建南日岛海产品电子商务股份有限公司 委托并经上级主管部门批准，对荔园小区延寿路商住楼1-2#楼一层二层联体商场装修设计项目 的上述服务进行邀请招标，现欢迎投标人前来提交密封的投标文件。

2.项目概况和招标范围

（1）建设地点：莆田市

（2）建设规模：总建筑面积约4284.6平方米，设有一层展厅约2142.3平方米,二层办公室约2142.3平方米,总投资约为800万元。

（3）招标范围和内容：（1）平面布置图、立面图、展厅布置图、初步设计、效果图、施工图设计（含智能化、二次消防改造、暖通、水电等专业）并负责送审通过及后续服务等工作；（2）专业深化设计及概算文件编制、设计修改；（3）上述设计内容的施工期现场指导与监督、后续服务等。

3.设计周期要求:

（1）签订合同后10天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件供审批（包含设计文件审查后的修改和补充）

（2）施工图设计：初步设计审查合格后30天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。

（3）后续服务：从提供正式设计文件至工程通过竣工验收并配合工程结算审核或工程审计。

（4）工程质量要求：符合设计规范要求。

3.投标人的资格资质要求

3. 本招标项目要求：投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或建筑工程设计乙级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质，并具有独立法人资格且是莆田市勘察设计企业名录库中的企业。

3.5收到本工程书面邀请函的投标人。

3.6投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.7投标截止时，投标人及其拟派的主要设计人员未处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号) 规定的从业限制期限内。

3.8投标截止时，投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标；

3.9投标截止时，投标人非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；

3.10本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。

3.11本招标项目不接受联合体投标；

4.招标文件的获取

1、招标人自 2015 年 12 月 23 日起在招标人单位网站发布招标文件，投标人可登录莆田南日集团网（www.ptnrjt.com）自行下载招标文件。

2、投标人需要书面招标文件的，请于 2015年 12 月 23 日至2015年 12 月 27 日，每天上午 9 时 00 分至 11 时 30 分，下午 3 时 00 分至 5 时 30 分(北京时间，下同)，到福建建发工程咨询有限责任公司购买招标文件；招标文件每份售价200元，售后不退。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审最低价中标法。

6.投标保证金的递交

6.1本招标项目的投标保证金为 5000 元。以现金形式现场缴纳，未在开标前足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。

7.投标文件的递交

（1）若被邀请的投标单位愿意参加本次设计投标，请设计单位的法定代表人或委托代理人于 2015 年 12 月 29 日 10:00 前到 莆田市荔城区延寿路荔园小区A3108 ）递交投标文件并按招标文件规定准时参加开标会。

注：投标人参加开标会时，参加人员个人身份证原件、法定代表人资格证明书或法定代表人的授权委托书。

（2）到投标截止时间止，递交投标文件的投标人不足3家的，招标人应重新进行招标。

8.发布公告的媒介

招标人在招标人单位发布招标公告。

9.联系方式

招标人：福建南日岛海产品电子商务股份有限公司

地  址：莆田市

电  话： 13860982830

联系人：黄先生

招标代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司

地  址：莆田市

电  话：0594-2336005

联系人：黄先生

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1项目名称：荔园小区延寿路商住楼1-2#楼一层二层联体商场装修设计项目

1.1建设地点：莆田市

1.2建设规模：总建筑面积约  4284.6 平方米，设有一层展厅约2142.3平方米,二层办公室约2142.3平方米,总投资约为800万元。

1.3招标范围和内容：（1）平面布置图、立面图、展厅布置图、初步设计、效果图、施工图设计（含智能化、二次消防改造、暖通、水电等专业）并负责送审通过及后续服务等工作；（2）专业深化设计及概算文件编制、设计修改；（3）上述设计内容的施工期现场指导与监督、后续服务等。

1.4 资金来源：自筹

1.5 合同价格形式：固定总价合同；

1.6 误期违约金：1000元／天。

2.招标项目的设计周期和质量标准

2.1（1）签订合同后 10 天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件供审批（包含设计文件审查后的修改和补充）

（2）施工图设计：初步设计审查合格后 30 天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。

（3）后续服务：从提供正式设计文件至工程通过竣工验收并配合审计。

2.2质量要求：符合设计规范要求。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求：投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或建筑工程设计乙级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质并具有独立法人资格且是莆田市勘察设计企业名录库中的企业；

3.5本招标项目不接受联合体投标。

3.6投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)的代建人；

(3)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(4)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(5)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(6)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)企业法人、拟派出主要项目负责人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(12)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人需要书面招标文件的，请于 2015年 12 月 23 日至2015年 12 月 27 日，每天上午 9 时 00 分至 11 时 30 分，下午 3 时 00 分至 5 时 30 分(北京时间，下同)，到福建建发工程咨询有限责任公司购买招标文件；招标文件每份售价200元，售后不退。

10.招标文件的制定依据

本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章，以及莆田市人民政府莆政综[2013]55号、闽建设[2012]16号、莆建科设[2014]7号、莆建综[2015]15号、莆发改[2015]169号等文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，可于 2015 年 12 月 29 日 10 时 00 分前向招标人提出。

11.2招标人将在 2015 年 12 月 29 日 10 时 00 分前，在招标人单位上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.设计费用

12.1本招标项目设计费最高限价为： 人民币28.5万元。

12.2投标人的投标报价应不高于工程设计费最高限价，超过最高限价为无效报价，投标人的投标报价应包含招标文件所要求的可能发生设计费（含与本项目相关的所有项目、专业图纸设计修改等费用）及后续服务费（设计变更等费用）以及应由投标人支付的税金等一切费用。

12.6投标人应根据招标文件的要求自行报价。

12.7设计费采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

1、投标承诺函

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（1）法定代表人资格证明书

（2）法定代表人授权委托书

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15.1本招标项目的投标保证金为 5000 元。以现金形式现场缴纳，未在开标前足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。

同时将在评标结果公示后3日内无息退还；中标的投标人的投标保证金，在中标人合同签订后，无息退还。

15.2投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程设计发包价、设计周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

17.投标文件的密封及标记

17.1投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

注：本工程投标文件正本一份，副本两份。

18.投标文件的提交地点、提交截止时间

18.1投标文件提交截止时间为：北京时间 2015 年 12 月 29 日 10 时 00 分，提交地点为： 莆田市荔城区延寿路荔园小区A3108 。

18.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

19.开标

19.1开标会定于 2015 年 12 月 29 日 10 时 00 分在 福建南日岛海产品电子商务股份有限公司（莆田市荔城区延寿路荔园小区A3108） 进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证、法定代表人资格证明书及本须知第19.3款规定携带的材料；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证、法定代表人的授权委托书材料；未准时参加的，则视为自动放弃本次投标的权力。

19.3资格审查委员会

19.3.1资资格审查委员会由招标人代表和招标代理机构3人组成。

19.3.2资格审查委员会负责对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1)投标人代表未按投标须知第19.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

2)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

3）非本工程的受邀单位。

(4)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(5)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、设计工期、设计质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。

20.评标

20.1 资格审查委员会审查投标文件。

资格审查文件评审合格标准：

20.1.1投标人的有效企业营业执照、企业资质不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.3条情形之一的；

20.1.5投标人的投标报价高于最高限价的;

21.确定中标人

21.1评标委员会完成评审后，对资格文件审查合格且满足招标文件实质性要求的投标人，推荐一名最终投标报价最低的投标人为中标候选人(若有两个和两个以上的投标人的投标报价最低并且相同的，抽签选择中标候选人。

21.1.2招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

21.1.3经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

22.中标通知和中标公示

22.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在招标人单位公示。

22.2在评标结束公示期满后 3 日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

23.附则

23.1在评标过程中，资格审查委员会要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人须在一个小时内到达评标地点，向资格审查委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查委员会可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

24.签订合同

24.1 中标人必须于评标结果公示期满后 3 日内到招标代理机构领取中标通知书，并于领取中标通知书后 7 日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程勘察设计承包合同，双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订建设工程勘察设计承包合同后十五日内将设计承包合同原件提交相关行政监督部门备案。

24.3中标单位逾期不领取中标通知书或不与建设单位签订建设工程设计承包合同的，招标人将取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

24.4中标单位应自行对设计成果文件送至相关审查部门审查，不另行增加费用。

25.履约担保

25.1中标人应在合同签订前 10 日历天内以银行转账的的方式向招标人提交合同金额的10% 的履约保证金。如果未按本招标文件缴纳履约保证金的，取消中标资格，并没收投标保证金。

25.2履约保证金在中标人提供 捌份 本项目审查合格后的完整图纸移交与招标人确认后七天内无息退还。

(六)标后管理

26.标后管理

26.1本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》（莆政综[2009]115号）、《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综[2013]55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》的通知（莆招投标办[2013]2号）等规定执行。

26.4、中标单位必须根据规划管理部门审批方案进行优化和施工图设计。

26.5、设计人必须现场熟悉项目选址范围的地质、地貌及周边建筑物现状，对以上因素必须综合考虑优化设计方案，所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

第三章  合 同 条 款（格式）

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

{PRIVATE}工程名称：

工程地点:

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担____________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：_____________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条　费用

7.1设计费用：

第八条　支付方式

8.1.设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票，经由发包人财务审查后支付。

8.2．设计费支付条件和金额：

1).本项目无预付设计费

2).施工图纸经图纸审查机构审查合格后并已向招标人交付该项目完整施工图纸（含电子版）及发票后30天内支付全部设计费50%。

3). 工程竣工后30天内支付至设计费总额的90%。

4). 余下的10%待工程竣工验收合格且签字盖章完整后付清。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并赔偿损失。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应支付逾期违约金为人民币  1000 元（每天）。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可向福州市仲裁委员会申请仲裁。

第十二条　合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用经由发包人支付。

本条款事务和费用经发包人同意后进行。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：　　（盖章）　　　    设计人名称：　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　（签字）　　法定代表人：　　　　　（签字）

委托代理人：　　　　　（签字）　　委托代理人：　　　　　（签字）

项目经理：　　　　　（签字）　　　项目经理：　　　　　（签字）

住　　所：　　　　　    　　　　　住　　所：

邮政编码：　　　　　    　　      邮政编码：

电　　话：　　　　　    　　      电　　话：

传　　真：　　　　　    　　      传　　真：

开户银行：　　　　　    　　      开户银行：

银行帐号：　　　　　    　　      银行帐号：

建设行政主管部门备案：　　　      鉴证意见：

（盖章）　　　　　　　　　　      （盖章）

备案号：　　　　　    　　　      经办人：

备案日期：　　年　月　日　　　    鉴证日期：　　年　月　日

- 投标文件格式

荔园小区延寿路商住楼1-2#楼一层二层联体商场装修设计项目

投 标 文 件

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                                   （公章）

法定代表人或其委托代理人：

编制日期：        年    月    日

投标文件目录

1、投标承诺函

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

1、投 标 承 诺 函

致：   {招标人名称}

1、根据招标编号为   {招标编号}  的   {招标工程项目名称}    招标文件，按照莆政综〔2013〕55号《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，我方愿以      价格（含与本项目相关的所有项目、专业图纸设计修改等费用）及后续服务费（设计变更等费用）以及应由投标人支付的税金等并按上述招标文件要求承包上述工程布局、初步设计、效果图以及施工图的设计任务及相关服务等后续服务工作。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成本工程布局、初步设计、效果图以及施工图的设计，设计周期为 40 日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

（1）签订合同后 10 天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件供审批（包含设计文件审查后的修改和补充）

（2）施工图设计：初步设计审查合格后 30 天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。

（3）后续服务：从提供正式设计文件至工程通过竣工验收并配合审计。

5、一旦我方中标，我方将派   (设计项目负责人姓名)   为本工程                    项目的项目负责人，证书号码为：            。

6、如果我方中标，我方保证按招标文件要求配备设计项目术负责人等其他项目设计人员。

7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保金。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                         加盖投标人（或牵头人）公章

法定代表人或其委托代理人：                        (签字或盖章)

日期：       年        月       日

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：         身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

年     月    日

注：以上复印件加盖投标单位公章、原件开标时随身携带，以便备查。